项目名称：《舞台艺术言语基本功的智能训练模型与教学辅助系统研究》

项目经费：10万元

一、核心目标

一套“学生端晨功跟踪 + 教师端过程评价”的智能数据闭环系统。采用“网页+服务器”架构，需支持通过企业微信网页模块跳转，并部署于校园网内网环境。

二、具体成果

1.台词基本功智能训练仪器V1.0

为学生、教师及管理员提供一体化平台。

学生端：实现训练过程的便捷记录与实时反馈。记录训练时长与频次；对训练音频进行实时语音识别（ASR）并转写文本；记录训练内容（文本段落）；提供实时的发音质量基础反馈。

教师端：实现对学生训练过程的监督、评价与学情分析。可回听/回看学生训练记录；可进行过程性点评与打分；按日/周/月/学期自动生成学生学习曲线、进步图表、能力雷达图等可视化报告，直观呈现学生长期训练趋势。

服务端：负责核心模型推理服务、数据治理与统一档案管理。通过汇聚与分析全量过程数据，支撑学习曲线的生成与瓶颈诊断，并为未来实现基于历史数据的智能训练内容推荐及个性化教学干预与指导提供坚实的数据与算法底座。

详细流程

流程一：任务发布与训练流程

（1）教师发布任务：教师在教师端（网页/企微）选择班级或学生，填写任务信息（如：标题、要求、训练文本段落、截止时间等），点击“发布”。

（2）学生接收任务：学生在学生端（企微）的“我的任务”列表中看到新任务。

（3）学生进行训练：

a.点击任务进入训练界面，点击“开始训练”按钮，系统开始录像并计时。

b.学生根据提供的文本段落进行台词练习（保证全脸露出）。

c.练习结束后，点击“结束训练”按钮，系统停止录像并上传视频、音频文件至服务端。

（4）实时反馈生成：服务端接收到音频后，并行调用（视频先存储到数据库，后续唇形模型会用到）：

a.ASR服务（可调取阿里云、科大讯飞接口）：将音频转写成文本。

b.发音评估服务：对音频进行多维度评分（可调取阿里云、科大讯飞接口），并生成基础反馈。

c.系统计算本次训练的时长，并更新学生的累计训练频次。

（5）反馈展示：处理完成后，学生端自动跳转或可点击“查看详情”，展示本次训练的“时长”、“ASR转写文本”、“发音质量评分（如：总分、各维度分）”及“基础改进建议（如：某个字发音不标准）”、“教师评分（此部分在教师端完成打分后才可点击）”。【质量评分、改进建议、教师评分等内容可考虑第二期进入】

流程二：教师监督与评价流程

（1）教师查看任务完成情况：教师在教师端进入某个已发布的任务，点击 “查看提交”，系统列出所有应完成该任务的学生列表及其状态（未开始/已完成）。

（2）回听与评价：教师点击某个“已完成”的学生记录，进入详情页。页面提供：

a.音频播放器：可回听训练录音。

b.视频播放器：可回看训练视频。

c.对比面板：并排显示任务原文、学生ASR转写文本。

d.评价区域：教师可进行文字点评，并从多个维度（如：情感表达、节奏把握、发音准确性等）进行打分（例如：百分制或五分制）。

e. 教师提交评价后，系统保存数据。

流程三：学情报告生成与查看流程

（1）自动报告生成：服务端后台任务按日/周/月/学期周期，聚合分析学生的训练数据（时长、频次、发音评分、教师评分等）。

（2）报告内容：

a.学习曲线图：横轴为时间（日/周/月/学期），纵轴为平均发音评分或教师评分，反映长期趋势。

b.进步图表：对比当前周期与上一周期在关键指标上的变化（如：总训练时长增长、平均分提升）。

c.能力雷达图：基于发音评估的多个维度和教师评价维度，绘制学生能力画像。

（4）报告查看：教师和学生分别在各自端的“学情报告”或“我的成长”模块，选择日期范围或周期，即可查看相应的可视化图表。

2. 舞台艺术言语晨功多模态基准数据集（语音-唇形-文本）V1.0

构建一个面向台词基本功训练、具备科研价值的基准数据集。

内容：为分级、多场景的多模态数据集，包含同步采集的音频、唇部动作视频（面部动作视频）与对应文本。数据集应富含标准化元数据与细粒度专家标签；具备规范的采集流程、完整元数据与明确的数据质检规则。

晨功环境采集：在晨功（室外/室内多人）场景下，采集学生的训练音视频，完成唇部动作跟踪并与发音语音精确对齐。

录音棚标准采集：在录音棚环境下，完成多水平样本的标准化采集，并进行数据清洗、质量检查与版本管理的标准化处理。

3. 舞台艺术言语基本功数字化评价指标体系与标注规范 V1.0

形成一套可指导数据标注与模型训练的标准化文档。

制定标注手册及数字化评价指标体系说明文档。组织戏剧、播音、语音学等领域专家，共同制定细粒度的标注标准与评价指标。可直接用于本项目后续模型的训练，并支持教学中的评价与学生个性化发展评估。

·此部分中戏主导，请自动化所提供标注手册及数字化评价指标体系说明范本。